<웹 개발 프로세스 및 산출물 정리>

(DongriGo - 여행 정보 및 기록 웹 사이트)

| 단계 | 핵심 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 킥 오프 및 목표/범위 고정정 | Guide(지식형)와 Log(기록형)의 비중, 초기 공개 범위 (MVP) | ‘docs/PRD.md’: 표/대상/핵심 기능/MVP/제외 범위/완성 정의 |
|  |  | ‘docs/milestones.md’: v0.1 /v0.2 일정과 범위 |
|  | 관리자 작성 워크플로 |  |
|  |  | ‘docs/risks.md’: 운영(이미지/백업/비용/보안) 리스크 |
| 콘텐츠 전략 및 정보구조(IA) 설계 | ‘국가 정보’와 ‘개인 기록’을 혼동 없이 탐색 가능하게 (상단 탭/메뉴: ‘Guides’ / ‘Travel Logs’ / ‘Countries’ / ‘About’ 등) (분류 체계: 국가/도시/태그(문화, 역사, 교통, 맛집 등)) | ‘docs/sitemap.md’: 사이트맵(페이지 목록/흐름) |
|  |  | ‘docs/taxonomy.md’: 국가/도시/태그 규칙(중복/표기 규칙 포함) |
|  |  | ‘docs/content-guidelines.md’: 글 작성 가이드(톤, 형식, 출처 표기 규칙) |
| 데이터 모델 설계 | 2트랙을 한 모델로 통합할지 분리할지 결정 (‘Post(type=GUIDE/LOG)’, ‘Country’, ‘City’, ‘Tag’, ‘Image’ 등) | ‘docs/data-model.md’: 모델/필드/관계(ERD 수준) |
|  |  | ‘docs/admin-spec.md’: admin에서 어떤 입력 UI가 필요한지 (필드/필터/검색) |
| 기술 설계 및 배포/스토리지 설계 | 서버 배포 + 외부 스토리지(이미지) + DB 구성 | ‘docs/architecture.md’: 구성도(웹/앱/DB/스토리지) |
|  |  | ‘docs/storage.md’: S3 또는 Cloudinary 설정 방침(권한/폴더 규칙/비용 주의) |
|  | 정적 파일(Static)과 업로드(Media)를 분리 |  |
|  |  | ‘docs/deployment.md’: 배포 절차(환경변수, 마이그레이션, 수집 명령 등) |
|  | 환경변수/비밀키 관리 |  |
|  |  | ‘docs/adr/0001-*.md’: 주요 결정 기록 |
| 프로젝트 초기 세팅 (레포 뼈대 + 품질 게이트) | 돌아가는 최소 Django + admin + 스토리지 업로드 | 레포 디렉토리 뼈대 |
|  | 기본 앱 생성 | ‘README.md’, ‘LICENSE’, ‘CONTENT_LICENSE.md’ |
|  | CI에서 최소한 ‘lint/test/build’ 통과 | ‘.github/workflows/ci.yml’ |
| MVP 구현 | MVP 권장 범위 | 기능 단위 PR |
|  | Post 작성/편집(admin) |  |
|  | 공개 목록/상세(Guide/Log 분리) |  |
|  |  | ‘docs/release-notes-v0.1.md’ (간단 변경점) |
|  | Cuntry/Tag 기반 필터(최소 1개) |  |
|  | 이미지 업로드(스토리지 연동) + 화면 표시 |  |
| 검증 (배포 전 체크) | 이미지 업로드/표시 정상 (스토리지) | ‘docs/test-checklist.md’: 수동 테스트 체크리스트 |
|  | 관리자 권한 외에는 쓰기/편집 불가 (권한/URL 보호) |  |
|  |  | CI 통과 기록 |
|  | 모바일 가독성, 기본 SEO (메타/OG 최소) |  |
| 배포/운영 | 서버 배포 + 스토리지 + DB 백업/로그 | ‘docs/ops.md’: 백업/복구, 장애 시 대응, 비용 체크 항목 |
|  | 관리자는 admin으로 정기 업로드 |  |
|  | 운영 중 비용(스토리지/트래픽) 모니터링 |  |