<웹 개발 프로세스 및 산출물 정리>

(DongriGo - 여행 정보 및 기록 웹 사이트)

발행일자: 2025.12.25

작성자: 김동훈

| 단계 | 목표 | 필수 산출물 | 시각화 자료 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 착수, 스코프 확정 | 서비스 목적/범위/사용자/성공기준(완료 정의) 확적 | PRD(요구사항 정의서) 또는 1-page(목적/범위/성공기준/제약) | 제품 개요 다이어그램(사용자→Globe→게시물→DB/Cloudinary→Render) |
|  |  | 리스크 목록(보안, 비용, 배포, 데이터) |  |
|  |  | 로드맵(Phase 0 ~ 5) + 우선순위/완료기준(DoD) |  |
| 2. 분석, 설계 (Architecture/Data/UX Design) | 구조/데이터/흐름을 변경 가능한 설계 문서로 고정 (추후 유지보수 및 확장 대비) | 이키텍처 문서(컴포넌트, 런타임, 배포 구조) | ERD |
|  |  | ERD + 데이터 사전 (Data Dictionary: 필드 의미/제약/인덱스/규칙) |  |
|  |  |  | 시퀀스 다이어그램(국가 클릭→HTMX→보드 렌더→이미지 토큰 치환) |
|  |  | ADR(중요 결정 기록): HTMX/Cloudinary/seed 전략/slug 정책 등 |  |
| 3. 베이스라인 구현 (MVP, Baseline Build) | - 핵심 사용자 플로우가 실제로 동작하고 운영 가능한 최소 기능 확보 | 주요 기능 구현 코드 + 최소한의 개발 가이드(README) | 주요 화면 스크린샷(Globe/보드/상세/Admin) |
|  | Django admin 기반 작성/편집 |  |  |
|  | 3D Globe 국가 선택 → HTMX 보드 로드 |  |  |
|  | 카테고리/검색 |  |  |
|  |  | 기능별 완료 기준(DoD) 체크리스트 (간략화 가능) |  |
|  | 이미지 토큰([[img:ID]]) 렌더 + 미사용 이미지 갤러리 분리 |  |  |
|  | 라이트 박스 |  |  |
|  | Admin UX (토큰 삽입, 프리뷰, 툴바) |  |  |
| 4. 배포, 운영 환경 구축 (Release & Operations Setup) | 재현 가능한 배포 파이프라인과 운영 환경(도메인/DB/미디어/정적) 확보 | - 배포 문서(Render 설정, env var, build/start, 초기화 절차) | 배포 다이어그램 (GitHub → Render build → Gunicorn → Postgres/Cloudinary) |
|  |  | Runbook 초안 (장애 대응: DisallowedHost/seed/migrate/media/static) |  |
|  |  | 시크릿 관리 정책 (레포 비포함, 환경변수로만) |  |
| 5. 데이터/정합성 안정화 (Data Integrity & Governance) | 운영 중 가장 자주 터지는 문제(시딩/중복/slug/ISO)를 사전 차단 | Data Integrity Spec: ISO/slug/alias 규칙(허용/불가/자동수정/경고) | 정합성 검사 결과 요약 표/차트 |
|  |  | Seeding Spec: ‘seed_prod —force’의 정확한 동작 정의 (멱등성, 중복 방지) |  |
|  | 데이터 규칙을 코드/테스트/리포트로 고정 (연구소 및 대학식 재현성 포함) |  |  |
|  |  | 데이터 정합성 리포트 템플릿 (검사 결과 표준 포맷) |  |
| 6. UX 품질 개선 (Product Polish & UX) | 사용자 체감 (로딩/실패/빈 상태/모바일) 개선 + 운영자(관리자) 편의 유지 | UX 요구사항/상태 정의서(로딩/오류/빈결과 메시지 규격) | 화면 상태별 UI 스펙 (왕어프레임 수준이면 충분) |
|  |  | 반응형 정책(브레이크포인트, 보드 레이아웃 규칙) | 전/후 비교 스크린샷(로딩 스켈레톤, 빈 상태 안내 등) |
| 7. 기능 확장 (Model/Feature Expansion) | City/Region/Tag/TOC 등 확장 가능한 콘텐츠 구조로 발전 | 확장 ERD (도시/지역/태그/시리즈/TOC) | 확장 ERD + 사용자 탐색 플로우 (태그/도시/시리즈로 이동) |
|  |  | 마이그레이션/데이터 마이그레이션 계획서 (기존 데이터 영향) |  |
| 8. 계정/커뮤니티 (Auth & Community) | 댓글, 좋아요, 알림 등 상호작용 기능 (스팸, 보안, 모더레이션이 핵심) | 권한/역할 정의서 (관리자/사용자/모더레이터) | 권한 매트릭스 (역할x행동) |
|  |  | 스팸/남용 방지 정책 (레이트리미, 신고/숨김, 승인 워크플로우) |  |
|  |  |  | 신고/모더레이션 플로우차트 |
|  |  | 개인정보/로그 정책 (수집 항목 최소화) |  |
| 9. SEO, 성능, 운영 고도화 (SEO/Performance/Observability) | 검색 유입/속도/안정성/장기 운영 체계 확보 | SEO 스펙(sitemap/robots/OG/meta) + 검증 체크리스트 | 운영 대시보드 캡처 (오류율/응답시간/트래픽) |
|  |  | 캐싱/성능 계획 (어디를 캐싱할지, 이미지 최적화 정책) |  |
|  |  | 관측성 설계 (에러 트래킹, 로그 구조, 핵심 지표 정의) | 성능 전/후 비교 그래프 (보드 로딩 시간 등) |
|  |  | 백업/복구 절차서 (정기 백업, 복구 리허설 기록) |  |