<DongriGo 프로젝트 오류 공유 보고서>

| 오류공유 보고서 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제목 | 보드 내 목록, 뒤로 동작 시 전체 화면 로딩, 글로브 소실 및 카테고리 리셋 문제 |  |  |  |  |  |  |  |
| 대상 | ‘_board.html’, ‘home.html’, ‘board_state.js’ 파일 |  |  |  |  |  |  |  |
| 발행일자 | 2025/12/31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 작성자 | 김동훈 |  |  |  |  |  |  |  |
| 오 류 내 용 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 증상 1: 목록(뒤로) 클릭 시 화면 전체가 로딩, 빈 화면, 또는 글로브가 사라짐 - 과찰된 현상 - 게시물 상세 → 목록 버튼 클릭 시 화면이 통째로 새로 로딩되는 듯한 상태로 바뀌며 아무것도 아뜨거나 보드만 남고 지구본(글로브) 영역이 사라짐 - 새로고침하면 다시 정상 작동 - 재현 환경 - 로컬 개발 환경 (PC 웹, 모바일) - 네트워크 특징 - 문제 시점에 문서 수준의 내비게이션 또는 body 수준 교체가 의심 됨 - 조치 후에는 목록 동작 시 Network에 fetch, xhr만 발생하고 doc 요청 0 확인 증상 2: My Log 게시물에서 목록으로 나가면 My Log가 아니라 Travel로 돌아감 - 관찰된 현상 - My Log 상세 화면에서 ‘목록’을 눌러도 Travel 카테로기(기본 탭)로 돌아감 - 버튼 HTML 확인 결과 - 목록 버튼 자체는 정상 URL을 가리킴 - 네트워크 특징 - 목록 클릭 후, /<country>/ 요청이 globe.js initiator로 추가 발생하며 결과가 덮어써지는 정황이 관찰됨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 원인 요약 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 원인 1:HTMX history restore가 보드(#boardContent)만이 아니라 더 큰 범위를 복원, 교체하면서 글로브 DOM이 손상 - HTMX back/forward 시점에 복원 범위가 커지면(기본 설정 및 구성에 따라) 글로브 캔버스 DOM이 교체, 초기화되어 글로브 소실 또는 빈 화면 현상이 발생할 수 있음. - 시정 조치: #boardContent에 hx-history-elt를 지정해 복원 범위를 보드로 제한 원인 2: globe.js가 popstate(뒤로, 앞으로)에서 loadBoard()를 호출해 /<country>/ 같은 국가 루트를 재요청 → 방금 로드한 목록을 덮어씀 - 목록 버튼 href는 My Log로 정상인데도 Travel로 가는 것은 - 목록 클릭 후 히스토리 변화(popstate 등) 타이밍에 globe.js가 loadBoard(‘/<slug>/’) 또는 loadBoard(‘/’)를 실행하면서 서버가 기본 탭(Travel)로 랜더링한 콘텐츠가 #boardContent를 재덮어쓰기한 것 - 시정 조치: globe.js popstate에서 loadBoard() 호출 제거(콘텐츠 ㅂㄱ원은 HTMX/board_state가 담당) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시 정 조 치 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 조치 1: 보드 히스토리 복원 범위 제한 - home.html의 #boardContent에 hx-history-elt 추가 - 효과 - 목록, 뒤로시 doc 요청 0 유지 - 글로브 DOM이 교체되는 문제 감소 - 웹/모바일에서 목록 버튼 정상 동작 확인 조치 2: globe.js의 popstate에서 보드 콘텐츠 강제 로드 제거 - globe.js에서 popstate 이벤트가 loadBoard(‘/’), loadBoard(‘/<slug>/’) 등을 호출하던 흐름 제거 - popstate에서는 active 링크, 폴리곤 하이라이트 동기화만 수행 - 효과 - My Log → 목록 클릭 시 Travel로 리셋 현상 해결 - Network에서 국가 클릭시 최소 /<country>/ 1회는 정상, 이후 목록 동작에서 /<country>/ 재요청이 없음을 확인 변경 적용 커밋, 기준점 - 브랜치: feat/board-back-vs-close - 커밋: fce8f9b (Fix board history resotre and prevent globe popstate reload) - 태그: baseline/board-history-fix |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 세부내용 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 재현 절차 (문제 발생 당시 대표 시나리오) - 국가 선택 - My Log 카테고리 이동 - 게시물 상세 진입 - 목록 클릭 → (문제) 화면 전체가 로딩, 빈 화면 또는 글로브 소실, 또는 Travel로 리셋 기대 동작 - 보드 shell은 고정 (#board) - #boardContent만 HTMX로 교체 - 목록, 뒤로 동작에서도 글로브 캔버스가 재마운트, 소실되면 안 됨 - 목록 클릭 시 같은 카테고리/페이지/q 유지 관찰 로그/근거 - 조치 후: - 목록 클릭 시 Network에 fetch, xhr만 발생 - doc 요청 0 확인 - 국가 클릭시 최초 /<country>/ 요청 1회는 정상 - 이후 목록 클릭시 /<country>/가 다시 발생하지 않음 확인 영향 범위 - 사용자가 상세 → 목록 네비게이션에서 이탈하거나, 글로브 기반 UX가 깨져 신뢰도, 사용성 하락 - 모바일에서 특히 체감이 큼 (캔버스 재초기화, 레이아웃 갱신이 더 눈에 띔) 재발 방지 가이드 - popstate, htmx:historyRestore에서는 보드 콘텐츠를 강제로 재로딩하지 않는다. - 글로브(globe.js)는 (1) 랜더링, (2) 국가 클릭 → 보드 열기 트리거까지만 담당 - 보드 상태, 히스토리, 닫기 및 뒤로는 board_state.js 단일 소스로 통합 - HTMX history는 hx-history-elt로 보드 범위만 저장, 복원 |  |  |  |  |  |  |  |  |